|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum & uur | Duur | Betrokkenen | Topics |
| 10/02 |  | Voormiddag: Team  Namiddag: Team | Voormiddag:Uitleg + zelf oefening van VSC clusters  Namiddag: Orientatie en binnen project + onderzoek naar technieken voor visualisatie (d3.js, neo4j) |
| 11/02 |  | Voormiddag: Stijn  Namiddag: Stijn | Voormiddag: Aanmaak van kanbanbord en githubrepo + installatie van python  Namiddag: Orientatie van database van Van Havermaet, Azure omgeving van Van Havermaet. Persoonlijk probleem opgelost dat ging over dat er een foute database driverop mijn toestel was geïnstalleerd |
| 12/02 |  | Voormiddag:Stijn  Namiddag: Team, Stijn | Voormiddag: Locale database opgezet + research van bestaande visualisatie van UCLL (proberen namaken)  Namiddag: Meeting Dimitri Joosten + verder proberen bestaande tool na te maken met andere data |
| 13/02 |  | Voormiddag: Team  Namiddag: Team | Voormiddag: Voorbereiding meeting bij Van Havermaet  Namiddag: Meeting bij Van Havermaet |
| 14/02 |  | Voormiddag: Stijn  Namiddag: Stijn + Arin | Voormiddag: Onderzoek naar goede ETL tool  Namiddag: Probleem bij gekozen ETL tool oplossen, bepaalde driver warin niet geïnstalleerd |
| 17/02 |  | Voormiddag: Stijn en Arin  Namiddag: Stijn en Arin | Voormiddag: Tussenlaag database, lege tabellen aanmaken + vullen adhv ETL transformative  Op probleem gestoten dat we de tabellen niet konden overzetten  Namiddag: Troubleshooting voor probleem op te lossen |
| 18/02 |  | Voormiddag: Stijn en Arin  Namiddag: Stijn en Arin | Voormiddag: Troubleshooting voor probleem op te lossen  Namiddag: Probleem opgelost + ETL transformative gedaan (tussenlaag is vanaf nu gevuld) |
| 19/02 |  | Voormiddag: Stijn  Namiddag: Stijn | Voormiddag: ETL documentatie + alles mooi afgewerkt  Namiddag: basic layout van webapplicatie gemaakt door Stef gedaan |
| 20/02 |  | Voormiddag:Team  Namiddag:Stijn en Arin | Voormiddag: Meeting met Benny + bespreking van verdere verloop project + opstellen van planning  Namiddag: ETL verder afgewerkt met Active Directory Data |
| 21/02 |  | Voormiddag: Stijn  Namiddag:Stijn en Pieter-Jan | Voormiddag: onderzoek naar het transformeren van json naar leesbare json voor d3.js  Namiddag: Eerste poging om json te transformeren + veel problemen in herkening van json + installatie van Flask op eigen laptop |
| 24/02 |  | Voormiddag: Stijn en Pieter-Jan  Namiddag: Stijn en Pieter-Jan | Voormiddag: Verdere pogingen en oplossen van problemen bij JSON formatting  Namiddag: Verdere pogingen en oplossen van problemen bij JSON formatting |
| 25/02 |  | Voormiddag: Stijn en Pieter-Jan  Namiddag:Stijn en Pieter-Jan | Voormiddag: Probleem voorgesteld aan lector en samen maar oplossing gezocht  Namiddag: Probleem opgelost (eerste volledige visualisatie van alle data) en hulp aan Arin voor searchbar problemen (na 3 letters pas opties tonen) |
| 26/02 |  | Voormiddag: Stijn  Namiddag:Stijn  Avond: Stijn | Voormiddag: Onderzoek naar script dat Keyname van Json aanpast + uiteindelijk in python code gevonden door hulp van Stef  Namiddag: JSON pasrng problemen opslossen omdat alle numerieke waarde als string worden herkent  Avond: zoeken achter oplossing, voorbereiding meeting |
| 27/02 |  | Voormiddag:Team  Namiddag: Team | Voormiddag: Meeting bij Van Havermaet  Namiddag: Bespreking verder verloop planning + persoonlijkheidstest voor Benny |
| 28/02 |  | Voormiddag:Stijn en Arin  Namiddag: Stijn en Arin | Voormiddag: Tussenlaag ETL probleem oplossing omdat deze door de transfer naar kopie van productie databank was kapot gegaan  Namiddag: Tussenlaag ETL probleem oplossing omdat deze door de transfer naar kopie van productie databank was kapot gegaan |
| 02/03 |  | Voormiddag:Team  Namiddag:Stijn | Voormiddag: Korte meeting met Benny voor demo + afwerking ETL  Namiddag: Fout ontdekt in query en probleem opgelost |
| 03/03 |  | Voormiddag: Stijn en Arin  Namiddag: Stijn | Voormiddag: Tussenlaag was functioneel dus transfer naar tussentaal  Namiddag: Link willen leggen tussen db-data en AD data maar geen gevonden. Ik dacht eerst dat het aan mijn eigen geschreven query lag maar uiteindelijk lag het aan de dataset. We hadden van de klant de foute Active Directory gekregen |
| 04/03 |  | Voormiddag: Stijn  Namiddag: Team | Voormiddag: Github proper gemaakt en installatie handleiding geschreven  Namiddag: Voorbereiding presentatie en laatste aanpassingen aan project |
| 05/03 |  | Voormiddag: Team  Namiddag: Stijn | Voormiddag: Presentatie voor lectoren op school + bijwonen van presentative van medestudenten  Werken aan verslag + documentatie afwerken |
| 06/03 |  | Voormiddag: Team  Namiddag: Stijn | Voormiddag: Presentatie voor klant op school  Werken naan verslag + documentatie afwerken |